PROJECT PROPOSAL v1

(Integrated Project)

# 1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Xây dựng nền tảng luyện phỏng vấn xin việc tích hợp AI (tiếng Việt là ngôn ngữ chính, mở rộng tiếng Anh)

- Nhóm sinh viên:

  - Trịnh Trường Giang – 0009268 – 68PM2

  - Vũ Tuấn Anh – 0009268 – 68PM2

- Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Hữu Tùng

# 2. Problem Statement (Bài toán)

Vấn đề hiện tại:

- Ứng viên xin việc, đặc biệt là sinh viên mới ra trường, thiếu môi trường luyện tập phỏng vấn thực tế trước khi tham gia phỏng vấn thật.

- Luyện tập với người thật (bạn bè, mentor, trung tâm hướng nghiệp) khó sắp xếp thời gian và không phải lúc nào cũng có sẵn.

- Các nền tảng luyện phỏng vấn bằng AI hiện có chủ yếu phục vụ tiếng Anh, thiếu công cụ luyện tập bằng tiếng Việt phù hợp với thị trường lao động trong nước.

- Người luyện tập không nhận được phản hồi khách quan, tức thời về chất lượng câu trả lời (nội dung, tốc độ nói, độ tự tin, từ đệm...).

Giải pháp đề xuất:

- Xây dựng nền tảng web cho phép người dùng luyện tập trả lời phỏng vấn với AI đóng vai người phỏng vấn.

- AI chấm điểm nội dung câu trả lời theo tiêu chí rõ ràng (rubric theo loại câu hỏi: độ liên quan, cấu trúc, độ cụ thể, độ đúng chuyên môn; khung STAR dùng cho câu hỏi hành vi).

- Phân tích giọng nói: tốc độ nói, số lần dùng từ đệm, độ tự tin/rõ ràng khi trả lời.

- Ưu tiên xây dựng cho tiếng Việt trước (phù hợp thị trường lao động trong nước), có kế hoạch mở rộng tiếng Anh ở giai đoạn sau.

Giải pháp giúp:

- Người dùng luyện tập mọi lúc, không phụ thuộc vào người luyện tập cùng.

- Nhận phản hồi khách quan, tức thời để cải thiện kỹ năng trả lời phỏng vấn.

- Tăng sự tự tin trước khi bước vào buổi phỏng vấn thật.

# 3. Stakeholders

| Actor | Mô tả | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| User (Người luyện tập) | Ứng viên xin việc, sinh viên chuẩn bị phỏng vấn | Luyện tập trả lời phỏng vấn và nhận phản hồi để cải thiện |
| Admin | Quản trị viên hệ thống | Quản lý ngân hàng câu hỏi, theo dõi hoạt động hệ thống |

# 4. Mục tiêu hệ thống (Objectives)

Xây dựng hệ thống giúp:

- Cung cấp môi trường luyện tập phỏng vấn với AI, không giới hạn thời gian và địa điểm.

- Tự động chấm điểm và phản hồi câu trả lời dựa trên tiêu chí rõ ràng, nhất quán.

- Phân tích giọng nói giúp người dùng cải thiện phong thái trả lời (tốc độ nói, từ đệm, độ tự tin).

- Xây dựng ngân hàng câu hỏi phỏng vấn theo ngành/vị trí, ưu tiên tiếng Việt.

- Đặt nền tảng kỹ thuật để mở rộng đa ngôn ngữ (tiếng Anh) trong tương lai mà không cần xây lại từ đầu.

# 5. Phạm vi hệ thống (Scope)

In-Scope

- Đăng ký / đăng nhập

- Ngân hàng câu hỏi phỏng vấn theo ngành/vị trí (tiếng Việt)

- Ghi âm câu trả lời trực tiếp trên trình duyệt

- AI chấm điểm nội dung câu trả lời (Speech-to-Text + LLM)

- AI đọc phản hồi bằng giọng nói (Text-to-Speech)

- Phân tích giọng nói: tốc độ nói, từ đệm, độ tự tin

- Lưu trữ & xem lại lịch sử luyện tập

- Mở rộng ngân hàng câu hỏi và pipeline AI cho tiếng Anh (giai đoạn sau)

Out-of-Scope

- Hội thoại AI thời gian thực (voice-to-voice) — chỉ nghiên cứu khả thi, không cam kết triển khai đầy đủ

- Kết nối trực tiếp với nhà tuyển dụng / tuyển dụng thực tế

- Ứng dụng di động (mobile app)

# 6. Mô tả hệ thống đề xuất (Solution Overview)

Hệ thống sẽ được xây dựng dưới dạng: Web Application, có Web API riêng phục vụ giao tiếp giữa frontend và backend.

Hệ thống cho phép:

- User (Người luyện tập):

  - Đăng ký / đăng nhập tài khoản

  - Chọn câu hỏi phỏng vấn theo ngành/vị trí

  - Ghi âm câu trả lời trực tiếp

  - Nhận điểm số và phản hồi từ AI (nội dung và giọng nói)

  - Xem lại lịch sử luyện tập

- Admin (Quản trị viên):

  - Quản lý ngân hàng câu hỏi (thêm / sửa / xóa)

  - Theo dõi hoạt động luyện tập của người dùng

# 7. Kiến trúc dự kiến (Proposed Architecture)

Lựa chọn kiến trúc: Web API, tổ chức theo mô hình 3-layer; phần xử lý AI (STT/LLM/TTS) được tách thành các service riêng để dễ mở rộng thêm ngôn ngữ hoặc thay đổi nhà cung cấp AI sau này.

## Kiến trúc 3-layer

- Controller Layer (Tầng điều khiển):

  - Nhận request từ người dùng (ghi âm, chọn câu hỏi...)

  - Gọi service tương ứng và trả response về cho client

- Service Layer (Tầng nghiệp vụ):

  - Xử lý logic chấm điểm, gọi các dịch vụ AI bên ngoài (STT/LLM/TTS)

  - Xử lý phân tích giọng nói (tốc độ nói, từ đệm, độ tự tin)

- Repository Layer (Tầng truy xuất dữ liệu):

  - Thao tác với database: câu hỏi, lịch sử luyện tập, kết quả chấm điểm

  - Thực hiện các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete)

# 8. Công nghệ dự kiến (Tech Stack)

| Layer | Technology |
| --- | --- |
| Backend | Spring Boot (Java) — Spring Web MVC, Spring Data JPA |
| Frontend | React (Vite), ghi âm qua MediaRecorder API |
| Database | PostgreSQL |
| AI – Speech to Text | Gemini 3.7 Flash (Google) – nhận diện giọng nói tiếng Việt (STT) |
| AI – Chấm điểm nội dung | Gemini 3.7 Flash (Google) – chấm điểm nội dung theo rubric theo loại câu hỏi |
| AI – Text to Speech | FPT.AI Text-to-Speech – giọng đọc tiếng Việt |
| API | RESTful |
| Tools | Git (GitHub), Jira, Postman |
| Deploy | Docker, Cloud/Hosting (Render / Vercel...) |

# 9. Danh sách chức năng chính (Core Features)

- Đăng ký / đăng nhập

- Quản lý ngân hàng câu hỏi phỏng vấn (CRUD – Admin)

- Chọn và luyện tập trả lời câu hỏi phỏng vấn

- Ghi âm câu trả lời trên trình duyệt

- Chấm điểm nội dung câu trả lời bằng AI (Speech-to-Text + LLM)

- Đọc phản hồi bằng giọng nói (Text-to-Speech)

- Phân tích giọng nói (tốc độ nói, từ đệm, độ tự tin)

- Lưu trữ và xem lại lịch sử luyện tập

- Mở rộng ngân hàng câu hỏi và pipeline AI cho tiếng Anh

# 10. Kế hoạch phát triển (8 tuần)

| Tuần | Nội dung |
| --- | --- |
| 1 – 2 | Khảo sát & Phân tích yêu cầu |
| 3 – 4 | Thiết kế hệ thống & Setup dự án |
| 5 – 6 | Coding (phát triển chức năng) |
| 7 – 8 | Testing, Deploy & Hoàn thiện báo cáo |

## Tuần 1–2: Khảo sát & Phân tích yêu cầu

Mục tiêu: hiểu rõ bài toán, xác định chức năng hệ thống, thử nghiệm sớm phần rủi ro kỹ thuật cao nhất.

- Viết Project Proposal, User Story, Use Case Diagram + đặc tả use case

- Vẽ Activity Diagram và Sequence Diagram cho luồng luyện tập có AI

- Viết BRS/SRS bản draft

- Nghiên cứu & chọn dịch vụ STT/LLM/TTS hỗ trợ tiếng Việt

- Xây prototype pipeline ghi âm – transcript – phản hồi AI cơ bản để xác nhận tính khả thi

## Tuần 3–4: Thiết kế hệ thống & Setup dự án

Mục tiêu: thiết kế Database, Class Diagram, giao diện và chuẩn bị hạ tầng dự án.

- Vẽ Class Diagram, thiết kế Database (ERD), thiết kế UI/wireframe các trang chính

- Viết bảng đặc tả API, chọn kiến trúc hệ thống và chốt tech stack

- Setup repository GitHub, cấu trúc project 3-layer, database, Auth cơ bản

- Setup CI/CD cơ bản và seed dữ liệu mẫu

## Tuần 5–6: Coding (Phát triển chức năng)

Mục tiêu: hoàn thiện các chức năng chính của hệ thống.

- Xây ngân hàng câu hỏi (CRUD), giao diện đăng nhập/đăng ký, ghi âm câu trả lời

- Tích hợp STT – LLM chấm điểm – TTS cho tiếng Việt

- Lưu trữ & hiển thị lịch sử luyện tập, kết quả chấm điểm

- Viết Unit Test cho các API/service chính

## Tuần 7–8: Testing, Deploy & Hoàn thiện

Mục tiêu: hoàn thiện sản phẩm, kiểm thử, triển khai và chuẩn bị bảo vệ.

- Kiểm thử với người dùng thật, thu thập số liệu đánh giá độ chính xác AI, sửa lỗi

- Đóng gói Docker, deploy lên Cloud/Host, hoàn thiện CI/CD

- Mở rộng tiếng Anh nếu còn thời gian (không bắt buộc)

- Hoàn chỉnh SRS, viết báo cáo, chuẩn bị slide và luyện tập demo

# 11. Kết quả dự kiến

Sau khi hoàn thành dự án, nền tảng luyện phỏng vấn sẽ đạt được các kết quả sau:

## 1. Hệ thống hoạt động hoàn chỉnh

- Xây dựng thành công Web API phục vụ luyện tập phỏng vấn với AI

- Hệ thống chạy ổn định trên môi trường deploy (Cloud/Docker)

- Đáp ứng đầy đủ chức năng chính: đăng ký/đăng nhập, luyện tập, chấm điểm AI, lưu lịch sử

## 2. Chức năng CRUD đầy đủ

Hệ thống hỗ trợ CRUD cho các module: User, CâuHỏi, LầnLuyệnTập, KếtQuảChấmĐiểm — đảm bảo dữ liệu nhất quán, có validate input và xử lý lỗi hợp lý.

## 3. Tài liệu thiết kế (UML)

- Use Case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram, Activity Diagram

- Mô tả rõ luồng nghiệp vụ và cấu trúc hệ thống

## 4. Source Code hoàn chỉnh

- Code rõ ràng, có cấu trúc (kiến trúc 3-layer), tuân theo coding convention

- Quản lý bằng Git (GitHub), có CI/CD cơ bản

## 5. Demo sản phẩm

- Bản demo chạy thực tế trên Cloud/Docker, có dữ liệu mẫu để test

- Demo các chức năng chính: luyện tập phỏng vấn, chấm điểm AI, xem lịch sử

## 6. Kiểm thử & Fix lỗi

- Đã thực hiện Unit Test và kiểm thử thủ công với người dùng thật

- Đã thu thập số liệu đánh giá độ chính xác của AI so với đánh giá thủ công

- Hệ thống hoạt động ổn định, trải nghiệm người dùng tốt

## 7. Nâng cao (nếu có)

- Mở rộng ngân hàng câu hỏi và pipeline AI cho tiếng Anh

- Hội thoại AI thời gian thực (voice-to-voice) qua OpenAI Realtime / Gemini Live API