TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BUSINESS REQUIREMENTS SPECIFICATION
&
SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

XÂY DỰNG NỀN TẢNG LUYỆN PHỎNG VẤN
XIN VIỆC TÍCH HỢP AI

PHIÊN BẢN 1.0

| Học phần | [Điền tên học phần khi nộp] |
| --- | --- |
| Sinh viên | Trịnh Trường Giang – [MSSV] |
|  | Vũ Tuấn Anh – [MSSV] |
| Giảng viên hướng dẫn | [Điền tên GVHD khi nộp] |
| Phiên bản | 1.0 |
| Ngày lập | 13/10/2026 |

Hà Nội, tháng 10 năm 2026

THÔNG TIN KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

Bảng 0-1. Thông tin tài liệu

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên tài liệu | Business Requirements Specification & Software Requirements Specification |
| Tên dự án | Xây dựng nền tảng luyện phỏng vấn xin việc tích hợp AI |
| Mã tài liệu | BRS-SRS-INTERVIEW-AI |
| Phiên bản | 1.0 |
| Trạng thái | Bản hoàn thiện – chờ giảng viên hướng dẫn phê duyệt |
| Phạm vi phát hành | Nội bộ nhóm dự án, giảng viên hướng dẫn và các bên liên quan |
| Ngôn ngữ sản phẩm Release 1 | Tiếng Việt |

LỊCH SỬ PHIÊN BẢN

Bảng 0-2. Lịch sử phiên bản

| Phiên bản | Ngày | Người thực hiện | Nội dung thay đổi | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 01/09/2026 | Nhóm dự án | Khởi tạo BRS/SRS từ Project Proposal v1 và đặc tả UC1–UC9 | Draft |
| 0.2 | [Đã gộp vào 1.0] | Nhóm dự án | Chốt công nghệ (React/Vite, PostgreSQL, JWT, Gemini, FPT.AI, AWS S3, Render), dữ liệu, API AI | Hoàn thành |
| 1.0 | 13/10/2026 | Nhóm dự án | Cập nhật theo rubric chấm điểm rubric-v1.0, chấm bất đồng bộ (202 + polling), quên mật khẩu, CSDL 8 bảng, API v0.2.0; dựa trên bản draft v0.1 của Vũ Tuấn Anh | Chờ phê duyệt |

TÀI LIỆU THAM CHIẾU

Bảng 0-3. Tài liệu tham chiếu

| Mã | Tài liệu | Phiên bản/Ngày | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| REF-01 | Project_Proposal_Luyen_Phong_Van_AI.docx | Project Proposal v1 | Nguồn bài toán, mục tiêu, phạm vi, kiến trúc và công nghệ dự kiến |
| REF-02 | Dac_Ta_Use_Case.docx | UC1–UC9 | Nguồn luồng nghiệp vụ, quy tắc và NFR ban đầu |
| REF-03 | ActivityDiagram.drawio.xml (UC1–UC9, UC2b) | v1.0 (13/10/2026) | Đối chiếu luồng hoạt động; mã AD-UCx theo tên trang |
| REF-04 | docs/business/Rubric_Cham_Diem.md | rubric-v1.0 | Rubric chấm điểm theo loại câu hỏi, trọng số, công thức, chống prompt injection |
| REF-05 | docs/api/openapi.yaml; API_Spec_Table.md | v0.2.0 | Thiết kế API (23 endpoint) và bảng đặc tả |
| REF-06 | docs/architecture/Data_Dictionary.md; ERD.md; V1__init.sql | v1.0 | Thiết kế CSDL 8 bảng và migration Flyway |
| REF-07 | docs/architecture/Kien_Truc_He_Thong.docx; Bao_Cao_Thiet_Ke_He_Thong.docx | v1.0 | Kiến trúc, class, sequence, quyết định thiết kế |

MỤC LỤC

PHẦN A – BUSINESS REQUIREMENTS SPECIFICATION	4

1. Giới thiệu	5

2. Tổng quan nghiệp vụ	6

3. Stakeholders	7

4. Mục tiêu nghiệp vụ	7

5. Phạm vi	8

6. Yêu cầu và quy tắc nghiệp vụ	9

7. Giả định, ràng buộc và phụ thuộc	10

8. Rủi ro nghiệp vụ	11

PHẦN B – SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION	13

9. Tổng quan hệ thống	14

10. Yêu cầu chức năng	15

11. Yêu cầu giao diện ngoài	21

12. Yêu cầu dữ liệu	22

13. Yêu cầu phi chức năng	24

14. Yêu cầu đặc thù AI	26

15. Ma trận truy vết yêu cầu	28

16. Tiêu chí nghiệm thu và vấn đề mở	29

PHỤ LỤC	31

Phụ lục A – Danh mục Use Case	32

Phụ lục B – Chỉ mục Test Case dự kiến	32

Phụ lục C – Trạng thái hoàn thiện bản v1.0	33

Lưu ý: Mục lục phản ánh bố cục của bản v1.0. Nếu thay đổi nội dung làm dịch chuyển số trang, cần cập nhật lại mục lục trước khi nộp.

PHẦN A – BRS

BUSINESS REQUIREMENTS SPECIFICATION

# 1. GIỚI THIỆU

## 1.1. Mục đích tài liệu

Tài liệu này mô tả yêu cầu nghiệp vụ và yêu cầu phần mềm của nền tảng luyện phỏng vấn xin việc tích hợp AI. Đây là cơ sở thống nhất phạm vi giữa các bên liên quan, đồng thời hỗ trợ nhóm phát triển trong quá trình thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai và nghiệm thu hệ thống.

Bản v1.0 đã chốt công nghệ, dữ liệu, API và rubric chấm điểm. Các mục còn lại chưa chốt được đánh dấu [TBD] và liệt kê trong Bảng 16-2.

## 1.2. Đối tượng sử dụng tài liệu

- Giảng viên hướng dẫn và bên đánh giá dự án.

- Nhóm phân tích nghiệp vụ, phát triển phần mềm, thiết kế giao diện và kiểm thử.

- Các bên cung cấp hoặc tích hợp dịch vụ AI: Speech-to-Text, LLM và Text-to-Speech.

## 1.3. Phạm vi tài liệu

BRS tập trung vào lý do xây dựng, mục tiêu, phạm vi, stakeholder, yêu cầu và quy tắc nghiệp vụ. SRS chuyển các yêu cầu nghiệp vụ thành yêu cầu hệ thống có mã duy nhất, mức ưu tiên, nguồn và điều kiện kiểm thử dự kiến.

## 1.4. Thuật ngữ và từ viết tắt

Bảng 1-1. Thuật ngữ và từ viết tắt

| Thuật ngữ | Giải thích |
| --- | --- |
| AI | Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo |
| User | Người luyện tập/ứng viên sử dụng hệ thống |
| Admin | Quản trị viên hệ thống |
| STT | Speech-to-Text – chuyển giọng nói thành văn bản |
| LLM | Large Language Model – mô hình ngôn ngữ lớn |
| TTS | Text-to-Speech – chuyển văn bản thành giọng nói |
| STAR | Situation, Task, Action, Result – khung cấu trúc dành cho câu hỏi hành vi (không áp dụng cho mọi loại câu hỏi) |
| WPM | Words Per Minute – số từ nói trong một phút |
| WER | Word Error Rate – tỷ lệ lỗi từ của kết quả STT |
| Rubric | Bộ tiêu chí và trọng số chấm điểm theo loại câu hỏi (rubric-v1.0) |
| Delivery | Chỉ số cách trình bày (tốc độ nói, từ đệm), tính bằng code, chiếm 10% tổng điểm |
| Polling | Client hỏi lại trạng thái phiên chấm điểm định kỳ (mỗi 2 giây) cho tới khi SCORED hoặc FAILED |
| JWT | JSON Web Token – token xác thực có hạn 24 giờ, mang claim vai trò |
| RBAC | Role-Based Access Control – phân quyền theo vai trò |
| MVP | Minimum Viable Product – phiên bản sản phẩm khả dụng tối thiểu |
| MoSCoW | Must, Should, Could, Won’t – phương pháp phân loại ưu tiên |
| TBD | To Be Determined – nội dung chưa được chốt |

# 2. TỔNG QUAN NGHIỆP VỤ

## 2.1. Bối cảnh và vấn đề

Ứng viên xin việc, đặc biệt là sinh viên mới tốt nghiệp, thường thiếu môi trường luyện tập phỏng vấn thực tế. Việc luyện tập với bạn bè, mentor hoặc trung tâm hướng nghiệp phụ thuộc vào thời gian, chi phí và chất lượng phản hồi. Nhiều nền tảng AI hiện có tập trung vào tiếng Anh nên chưa phù hợp hoàn toàn với nhu cầu luyện tập tiếng Việt và thị trường lao động trong nước.

Người luyện tập cũng khó nhận được phản hồi tức thời và nhất quán về cả nội dung lẫn cách trình bày, chẳng hạn mức độ liên quan, cấu trúc câu trả lời, tốc độ nói và việc sử dụng từ đệm. Điều này làm giảm hiệu quả tự luyện và khó theo dõi tiến bộ qua thời gian.

## 2.2. Giải pháp đề xuất

Xây dựng một Web Application cho phép User chọn câu hỏi phỏng vấn, ghi âm câu trả lời trực tiếp trên trình duyệt và nhận đánh giá tự động. Backend điều phối STT để tạo transcript, xử lý chỉ số giọng nói, gọi LLM để chấm nội dung theo rubric tương ứng loại câu hỏi và tùy chọn TTS để đọc phản hồi bằng tiếng Việt.

- Cho phép luyện tập mọi lúc, không phụ thuộc vào người luyện cùng.

- Cung cấp phản hồi có cấu trúc, nhất quán và có thể xem lại.

- Ưu tiên tiếng Việt trong Release 1; mở rộng tiếng Anh ở giai đoạn sau.

- Tách các nhà cung cấp AI thành service để có thể thay thế và mở rộng.

- Chấm điểm chạy bất đồng bộ: hệ thống nhận yêu cầu rồi trả 202 ngay, client polling trạng thái để lấy kết quả.

## 2.3. Mô hình nghiệp vụ mục tiêu

Bảng 2-1. Luồng nghiệp vụ mục tiêu

| Bước | Hoạt động chính | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| 1 | User đăng nhập và chọn câu hỏi | Câu hỏi đang Active |
| 2 | User ghi âm, nghe lại và nộp câu trả lời | File WAV/WebM hợp lệ |
| 3 | Hệ thống chuyển âm thanh thành transcript | Transcript tiếng Việt |
| 4 | Hệ thống phân tích WPM, từ đệm và chấm theo rubric của loại câu hỏi (bất đồng bộ, client polling) | Điểm từng tiêu chí, điểm tổng, chỉ số và nhận xét |
| 5 | User xem/nghe phản hồi và lịch sử | Kết quả được lưu có kiểm soát |
| 6 | Admin quản lý câu hỏi và theo dõi số liệu | Ngân hàng câu hỏi, báo cáo |

# 3. STAKEHOLDERS

Bảng 3-1. Danh sách stakeholder

| Mã | Stakeholder | Vai trò | Nhu cầu chính | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STK-01 | User | Người sử dụng chính | Luyện tập, nhận phản hồi, xem lịch sử | Cao |
| STK-02 | Admin | Quản trị hệ thống | Quản lý câu hỏi, theo dõi hoạt động | Cao |
| STK-03 | Nhóm phát triển | Phân tích, thiết kế, code, test | Yêu cầu rõ ràng và có truy vết | Cao |
| STK-04 | Giảng viên hướng dẫn | Hướng dẫn và đánh giá | Theo dõi phạm vi, tiến độ và chất lượng | Cao |
| STK-05 | Nhà cung cấp AI | Dịch vụ bên ngoài | Cung cấp STT, LLM, TTS ổn định | Trung bình |
| STK-06 | Đơn vị vận hành | Triển khai/giám sát | Log, cấu hình, bảo mật và chi phí rõ ràng | Trung bình |

# 4. MỤC TIÊU NGHIỆP VỤ

Bảng 4-1. Mục tiêu nghiệp vụ

| ID | Mục tiêu | Tiêu chí đánh giá dự kiến | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| BO-01 | Cung cấp môi trường luyện phỏng vấn trực tuyến | User hoàn thành được một phiên luyện tập trên web | Must |
| BO-02 | Cung cấp phản hồi tự động và nhất quán | Kết quả có điểm tổng, điểm từng tiêu chí rubric và nhận xét | Must |
| BO-03 | Hỗ trợ cải thiện cách trình bày | Hiển thị WPM và danh sách/số lần từ đệm | Must |
| BO-04 | Giúp User theo dõi tiến bộ | Lưu và xem lại lịch sử theo tài khoản | Must |
| BO-05 | Hỗ trợ quản trị nội dung | Admin thực hiện được CRUD/ẩn câu hỏi | Must |
| BO-06 | Hỗ trợ theo dõi mức sử dụng | Admin xem được dashboard cơ bản | Should |
| BO-07 | Ưu tiên người dùng Việt Nam | UI, STT và phản hồi hỗ trợ tiếng Việt | Must |
| BO-08 | Đảm bảo khả năng mở rộng dịch vụ AI | Có lớp tích hợp độc lập với nhà cung cấp | Should |

# 5. PHẠM VI

## 5.1. Trong phạm vi Release 1

- Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất và phân quyền User/Admin.

- Quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu qua email.

- Ngân hàng câu hỏi tiếng Việt; lọc theo ngành, vị trí, độ khó và tìm kiếm.

- Ghi âm câu trả lời trên trình duyệt; nghe lại, ghi lại và nộp chấm điểm.

- STT tiếng Việt, chấm nội dung bằng LLM theo rubric của loại câu hỏi (BEHAVIORAL, SITUATIONAL, TECHNICAL, INTRO), tính WPM và từ đệm; chấm bất đồng bộ, cho phép sửa transcript và chấm lại.

- Hiển thị kết quả, gợi ý cải thiện và câu trả lời mẫu.

- Lưu và xem lại lịch sử luyện tập cá nhân.

- Admin quản lý câu hỏi và xem thống kê cơ bản.

- TTS đọc phản hồi là chức năng Should Have, triển khai khi đáp ứng tiến độ và chi phí.

## 5.2. Ngoài phạm vi Release 1

- Hội thoại voice-to-voice thời gian thực.

- Kết nối trực tiếp User với nhà tuyển dụng hoặc ra quyết định tuyển dụng chính thức.

- Ứng dụng Android/iOS native.

- Đánh giá khuôn mặt, cảm xúc hoặc đặc điểm sinh trắc học.

- Hỗ trợ đầy đủ tiếng Anh trong bản MVP.

## 5.3. Phạm vi tương lai

- Mở rộng ngân hàng câu hỏi và pipeline AI sang tiếng Anh.

- Phỏng vấn hội thoại thời gian thực sau khi hoàn thành nghiên cứu khả thi.

- Phân tích xu hướng tiến bộ qua nhiều phiên và gợi ý lộ trình cá nhân hóa.

- Mở rộng câu hỏi kỹ thuật/chuyên ngành và rubric riêng theo vị trí.

# 6. YÊU CẦU VÀ QUY TẮC NGHIỆP VỤ

Bảng 6-1. Yêu cầu nghiệp vụ

| ID | Yêu cầu nghiệp vụ | Nguồn | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| BRQ-01 | User phải có thể tự luyện phỏng vấn bằng trình duyệt web. | Proposal | Must |
| BRQ-02 | User phải nhận được phản hồi sau mỗi câu trả lời hợp lệ. | UC5 | Must |
| BRQ-03 | Phản hồi phải bao gồm nội dung và chỉ số trình bày. | UC5 | Must |
| BRQ-04 | User phải xem lại được lịch sử thuộc tài khoản của mình. | UC7 | Must |
| BRQ-05 | Admin phải quản lý được ngân hàng câu hỏi. | UC8 | Must |
| BRQ-06 | Admin phải theo dõi được các chỉ số sử dụng cơ bản. | UC9 | Should |
| BRQ-07 | Hệ thống phải ưu tiên tiếng Việt trong Release 1. | Proposal | Must |
| BRQ-08 | User có thể nghe phản hồi bằng giọng nói. | UC6 | Should |
| BRQ-09 | Mỗi kết quả phải truy vết được câu hỏi, transcript và phiên rubric/prompt. | Bổ sung | Must |
| BRQ-10 | Hệ thống phải bảo vệ bản ghi âm và kết quả cá nhân. | UC7 | Must |
| BRQ-11 | Tích hợp AI phải cho phép thay đổi nhà cung cấp mà không ảnh hưởng luồng nghiệp vụ chính. | Proposal | Should |
| BRQ-12 | Kết quả AI chỉ mang tính hỗ trợ luyện tập, không phải quyết định tuyển dụng. | Bổ sung | Must |
| BRQ-13 | User phải có thể đặt lại mật khẩu khi quên qua email. | UC2 | Must |

Bảng 6-2. Quy tắc nghiệp vụ

| ID | Quy tắc nghiệp vụ |
| --- | --- |
| BR-01 | Mỗi email chỉ được đăng ký một tài khoản. |
| BR-02 | Mật khẩu có tối thiểu 8 ký tự; chính sách độ phức tạp bổ sung là [TBD]. |
| BR-03 | Mật khẩu phải được hash bằng BCrypt hoặc Argon2; không lưu mật khẩu dạng rõ. |
| BR-04 | Sau 5 lần đăng nhập sai liên tiếp, hệ thống khóa tài khoản 15 phút (HTTP 429, mã ACCOUNT_LOCKED); đặt lại mật khẩu thành công sẽ mở khóa. |
| BR-05 | Token/phiên đăng nhập có thời hạn tối đa 24 giờ. |
| BR-06 | User chỉ được xem lịch sử thuộc chính tài khoản của mình. |
| BR-07 | Bản ghi âm hợp lệ có thời lượng từ 10 giây đến 3 phút. |
| BR-08 | Hệ thống cảnh báo khi còn 30 giây và tự dừng ở thời lượng tối đa. |
| BR-09 | Chỉ câu hỏi Active được hiển thị cho User. |
| BR-10 | Câu hỏi đã phát sinh lịch sử chỉ được Soft Delete/ẩn. |
| BR-11 | Không cho phép nội dung câu hỏi trùng 100% trong cùng vị trí. |
| BR-12 | Nội dung câu trả lời được chấm theo rubric ứng với loại câu hỏi (BEHAVIORAL, SITUATIONAL, TECHNICAL, INTRO); STAR chỉ là khung cấu trúc cho câu hỏi hành vi. |
| BR-13 | Điểm Delivery theo rubric-v1.0: tốc độ nói 100–170 từ/phút đạt điểm cao nhất, kết hợp tỷ lệ từ đệm (thang 1–5); cần hiệu chỉnh bằng dữ liệu thử nghiệm. |
| BR-14 | Kết quả gồm điểm tổng 0–100 (do hệ thống tính), điểm từng tiêu chí thang 1–5 kèm lý do và trích dẫn, chỉ số Delivery (WPM, từ đệm) và gợi ý cải thiện. |
| BR-15 | Văn bản gửi TTS không vượt quá 1.000 ký tự/lần. |
| BR-16 | Lịch sử được lưu tối thiểu 6 tháng, trừ khi người dùng yêu cầu xóa theo chính sách [TBD]. |
| BR-17 | Chỉ Admin được quản lý câu hỏi và xem dashboard quản trị. |
| BR-18 | Mọi thay đổi câu hỏi của Admin phải được ghi Audit Log. |
| BR-19 | Câu trả lời dưới 15 từ không được chấm (lỗi 422, mã ANSWER_TOO_SHORT). |
| BR-20 | Điểm tiêu chí từ 3 trở lên phải kèm trích dẫn nguyên văn có trong transcript; trích dẫn không khớp thì hạ điểm. |
| BR-21 | Lạc đề (offTopic) giới hạn tổng điểm tối đa 30; transcript có dấu hiệu thao túng điểm (injectionSuspected) bị gắn cờ. |
| BR-22 | Token đặt lại mật khẩu dùng một lần, có hạn 30 phút và chỉ lưu bản băm SHA-256. |

# 7. GIẢ ĐỊNH, RÀNG BUỘC VÀ PHỤ THUỘC

## 7.1. Giả định

- Người dùng có thiết bị hỗ trợ microphone, loa/tai nghe và kết nối Internet.

- Người dùng cấp quyền microphone cho trình duyệt.

- Dịch vụ AI hỗ trợ tiếng Việt hoạt động trong giới hạn quota và chi phí đã cấp.

- Bộ câu hỏi ban đầu được Admin chuẩn bị và kiểm duyệt.

## 7.2. Ràng buộc

Bảng 7-1. Ràng buộc

| ID | Ràng buộc | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| CON-01 | Thời gian dự án dự kiến 8 tuần. | Proposal |
| CON-02 | Sản phẩm chính là Web Application có Web API riêng. | Proposal |
| CON-03 | Backend Spring Boot (Java 21), mô hình Controller–Service–Repository, adapter cho dịch vụ AI. | Proposal |
| CON-04 | Công nghệ đã chốt: React (Vite), PostgreSQL (Flyway), Gemini (STT + LLM), FPT.AI (TTS), AWS S3, Docker + Render. | Proposal |
| CON-05 | Không cam kết voice-to-voice trong Release 1. | Scope |
| CON-06 | Dữ liệu và UI Release 1 ưu tiên tiếng Việt. | Scope |

## 7.3. Phụ thuộc

Bảng 7-2. Phụ thuộc

| ID | Phụ thuộc |
| --- | --- |
| DEP-01 | Trình duyệt hỗ trợ MediaRecorder API và quyền microphone. |
| DEP-02 | STT: Gemini (generateContent), yêu cầu phiên âm nguyên văn. |
| DEP-03 | LLM: Gemini (generateContent), bậc miễn phí có giới hạn request/phút. |
| DEP-04 | TTS: FPT.AI Text-to-Speech, giọng tiếng Việt. |
| DEP-05 | Hạ tầng: Docker trên Render (backend Web Service, frontend Static Site, PostgreSQL managed) và AWS S3 cho file ghi âm. |
| DEP-06 | Quota, giá và điều khoản dữ liệu của nhà cung cấp AI. |

# 8. RỦI RO NGHIỆP VỤ

Bảng 8-1. Danh mục rủi ro

| ID | Rủi ro | Tác động | Khả năng | Ứng phó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RSK-01 | STT nhận diện sai giọng vùng miền hoặc âm thanh nhiễu | Cao | Cao | Cho nghe lại, ghi lại; xây bộ kiểm thử WER theo vùng/điều kiện |
| RSK-02 | LLM chấm điểm thiếu ổn định | Cao | Trung bình | Rubric có mô tả neo, LLM chỉ chấm từng tiêu chí, code tính tổng điểm, kiểm tra trích dẫn, lưu phiên bản prompt/model; đo QWK so với người chấm |
| RSK-03 | API AI timeout hoặc gián đoạn | Trung bình | Trung bình | Retry giới hạn, trạng thái xử lý và nút thử lại |
| RSK-04 | Chi phí API vượt dự kiến | Trung bình | Trung bình | Giới hạn thời lượng, quota và dashboard mức sử dụng |
| RSK-05 | Rò rỉ bản ghi âm và kết quả cá nhân | Cao | Thấp | HTTPS, RBAC, URL có thời hạn, mã hóa và chính sách lưu trữ |
| RSK-06 | Cam kết hiệu năng AI không đạt (STT từng mất tới 83 giây) | Cao | Trung bình | Chấm bất đồng bộ: API phản hồi ≤1 giây, tới SCORED ≤12 giây (đo 14 mẫu); polling và Chấm lại |
| RSK-07 | Chỉ số “độ tự tin” không có phương pháp đáng tin cậy | Trung bình | Cao | Đưa ra ngoài MVP hoặc chỉ triển khai sau khi chốt mô hình/tiêu chí |
| RSK-08 | Phạm vi mở rộng tiếng Anh làm chậm MVP | Trung bình | Trung bình | Giữ tiếng Anh ở Future Scope |
| RSK-09 | Người dùng thao túng điểm bằng prompt injection trong câu trả lời | Trung bình | Trung bình | Transcript bọc làm dữ liệu, cờ injectionSuspected, ép điểm 1–5, tổng điểm do server tính, kiểm tra trích dẫn |
| RSK-10 | Khởi động lại server làm mất job chấm nền | Trung bình | Thấp | Khi khởi động, phiên PROCESSING quá hạn đặt FAILED (SERVER_RESTART), người dùng bấm Chấm lại |
| RSK-11 | Gói PostgreSQL miễn phí của Render có thời hạn | Cao | Trung bình | Nâng gói hoặc chuyển nhà cung cấp trước khi bảo vệ cuối kỳ; migration Flyway giúp dựng lại schema |

PHẦN B – SRS

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

# 9. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

## 9.1. Product Perspective

Hệ thống là Web Application gồm Frontend, Backend Web API, cơ sở dữ liệu, kho lưu trữ audio và các dịch vụ AI bên ngoài. Frontend chịu trách nhiệm hiển thị giao diện, ghi âm và phát audio. Backend xác thực, xử lý nghiệp vụ, lưu dữ liệu và điều phối STT/LLM/TTS qua các adapter độc lập. Chấm điểm chạy bất đồng bộ trong tiến trình backend (ThreadPoolTaskExecutor): API nhận yêu cầu, trả 202 và client polling trạng thái.

Bảng 9-1. Các thành phần hệ thống

| Mã | Thành phần | Trách nhiệm | Công nghệ |
| --- | --- | --- | --- |
| CMP-01 | Web Frontend | Đăng ký/đăng nhập, chọn câu hỏi, ghi âm, xem kết quả và lịch sử | React (Vite) |
| CMP-02 | Backend Web API | Auth, nghiệp vụ, điều phối AI, quản trị và analytics | Spring Boot/Java |
| CMP-03 | Database | User, câu hỏi, phiên luyện tập, transcript, kết quả, audit | PostgreSQL, schema do Flyway quản lý (8 bảng) |
| CMP-04 | Object Storage | Lưu file audio và metadata | AWS S3 (lifecycle xóa audio sau 6 tháng) |
| CMP-05 | STT Adapter | Chuyển audio tiếng Việt thành transcript | Gemini (generateContent) |
| CMP-06 | LLM Adapter | Chấm từng tiêu chí rubric và sinh nhận xét theo JSON schema | Gemini (generateContent) |
| CMP-07 | TTS Adapter | Sinh audio phản hồi tiếng Việt | FPT.AI Text-to-Speech |
| CMP-08 | Mail Adapter | Gửi email đặt lại mật khẩu | SMTP |
| CMP-09 | Evaluation Executor | Chạy job chấm điểm nền, cập nhật trạng thái phiên | Spring ThreadPoolTaskExecutor |

## 9.2. Actors và quyền truy cập

Bảng 9-2. Vai trò và quyền truy cập

| Actor | Quyền chính | Giới hạn |
| --- | --- | --- |
| User | Đăng ký/đăng nhập; luyện tập; xem/nghe kết quả; xem lịch sử cá nhân | Không xem dữ liệu User khác; không truy cập module Admin |
| Admin | Quản lý câu hỏi; xem dashboard và báo cáo sử dụng | Không xem mật khẩu; quyền xem dữ liệu chi tiết phải theo chính sách riêng tư |
| STT/LLM/TTS Service | Nhận dữ liệu tối thiểu cần thiết để xử lý | Không có quyền truy cập trực tiếp cơ sở dữ liệu |

## 9.3. Môi trường vận hành

- Trình duyệt Chrome, Edge và Firefox phiên bản hiện đại hỗ trợ MediaRecorder API; phiên bản tối thiểu [TBD].

- Thiết bị có microphone và loa/tai nghe; kết nối Internet ổn định.

- Backend triển khai bằng Docker trên Render; PostgreSQL managed của Render; file ghi âm trên AWS S3.

- Giao tiếp qua HTTPS; REST API trả JSON, ngoại trừ upload/download audio.

# 10. YÊU CẦU CHỨC NĂNG

Quy ước: Mỗi yêu cầu dùng cấu trúc “Hệ thống phải…”, có ID duy nhất, nguồn và độ ưu tiên MoSCoW. Các chức năng không xuất hiện trong UC gốc nhưng cần để vận hành an toàn được ghi nguồn “Bổ sung”.

## 10.1. Tài khoản và xác thực

Bảng 10-1. Yêu cầu chức năng – Tài khoản và xác thực

| ID | Yêu cầu chức năng | Nguồn | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-AUTH-01 | Hệ thống phải cho phép người dùng đăng ký bằng họ tên, email, mật khẩu và mật khẩu xác nhận. | UC1 | Must |
| FR-AUTH-02 | Hệ thống phải kiểm tra trường bắt buộc, định dạng email và sự trùng khớp của mật khẩu xác nhận. | UC1 | Must |
| FR-AUTH-03 | Hệ thống phải từ chối đăng ký khi email đã tồn tại. | UC1 | Must |
| FR-AUTH-04 | Hệ thống phải hash mật khẩu trước khi lưu tài khoản User. | UC1 | Must |
| FR-AUTH-05 | Hệ thống phải cho phép User và Admin đăng nhập bằng email, mật khẩu. | UC2 | Must |
| FR-AUTH-06 | Hệ thống phải cấp JWT có hạn 24 giờ và claim vai trò sau khi xác thực thành công. | UC2 | Must |
| FR-AUTH-07 | Hệ thống phải chuyển người dùng tới Dashboard tương ứng với vai trò. | UC2 | Must |
| FR-AUTH-08 | Hệ thống phải hiển thị thông báo chung khi email hoặc mật khẩu không đúng. | UC2 | Must |
| FR-AUTH-09 | Hệ thống phải khóa tài khoản 15 phút (HTTP 429, ACCOUNT_LOCKED) sau 5 lần đăng nhập sai liên tiếp. | UC2 | Must |
| FR-AUTH-10 | Hệ thống phải cho phép đăng xuất bằng cách xóa token ở client; token không thu hồi được trước hạn 24 giờ (JWT stateless). | Bổ sung | Must |
| FR-AUTH-11 | Hệ thống phải cho phép yêu cầu đặt lại mật khẩu bằng email và luôn trả 200 dù email có tồn tại hay không (không lộ danh sách tài khoản). | UC2 Alt 3a | Must |
| FR-AUTH-12 | Hệ thống phải tạo token dùng một lần, hạn 30 phút, chỉ lưu bản băm SHA-256 và gửi link đặt lại qua email (Mail Adapter). | UC2 Alt 3a | Must |
| FR-AUTH-13 | Hệ thống phải đặt lại mật khẩu khi token hợp lệ, đặt số lần sai về 0, mở khóa tài khoản, đánh dấu token đã dùng; token sai, đã dùng hoặc hết hạn trả 400 INVALID_TOKEN. | UC2 Alt 3b | Must |

## 10.2. Ngân hàng và lựa chọn câu hỏi

Bảng 10-2. Yêu cầu chức năng – Ngân hàng và lựa chọn câu hỏi

| ID | Yêu cầu chức năng | Nguồn | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-QUES-01 | Hệ thống phải hiển thị danh sách câu hỏi đang ở trạng thái Active. | UC3 | Must |
| FR-QUES-02 | Hệ thống phải cho phép lọc theo ngành nghề, vị trí và độ khó. | UC3 | Must |
| FR-QUES-03 | Hệ thống phải cho phép tìm kiếm câu hỏi theo từ khóa. | UC3 | Must |
| FR-QUES-04 | Hệ thống phải hỗ trợ phân trang danh sách câu hỏi (page từ 0, size 1–100, mặc định 20). | UC3 | Must |
| FR-QUES-05 | Hệ thống phải hiển thị trạng thái không có dữ liệu và cho phép xóa bộ lọc. | UC3 | Must |
| FR-QUES-06 | Hệ thống phải cho phép chọn ngẫu nhiên một câu hỏi theo tiêu chí đã chọn (GET /questions/random). | UC3 | Could |
| FR-QUES-07 | Hệ thống phải hiển thị chi tiết câu hỏi, loại câu hỏi (questionType) và gợi ý cách trả lời (answerHint); không trả đáp án tham khảo cho người luyện tập. | UC3 | Must |
| FR-QUES-08 | Hệ thống phải khởi tạo phiên luyện tập (POST /practice-sessions) khi User chọn bắt đầu trả lời. | UC3 | Must |

## 10.3. Ghi âm câu trả lời

Bảng 10-3. Yêu cầu chức năng – Ghi âm câu trả lời

| ID | Yêu cầu chức năng | Nguồn | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-REC-01 | Hệ thống phải yêu cầu quyền microphone trước khi ghi âm. | UC4 | Must |
| FR-REC-02 | Hệ thống phải hướng dẫn bật quyền khi người dùng từ chối microphone. | UC4 | Must |
| FR-REC-03 | Hệ thống phải cho phép bắt đầu, dừng và hủy ghi âm. | UC4 | Must |
| FR-REC-04 | Hệ thống phải hiển thị đồng hồ thời gian trong khi ghi âm. | UC4 | Must |
| FR-REC-05 | Hệ thống phải cảnh báo khi thời lượng còn 30 giây và tự dừng ở 3 phút. | UC4 | Must |
| FR-REC-06 | Hệ thống phải từ chối nộp bản ghi ngắn hơn 10 giây. | UC4 | Must |
| FR-REC-07 | Hệ thống phải cho phép nghe lại bản ghi trước khi nộp. | UC4 | Must |
| FR-REC-08 | Hệ thống phải cho phép ghi âm lại và xóa bản ghi tạm trước đó. | UC4 | Must |
| FR-REC-09 | Hệ thống phải tải file WAV/WebM hợp lệ lên Backend và hiển thị trạng thái tải. | UC4 | Must |
| FR-REC-10 | Hệ thống phải ngăn việc tạo trùng phiên khi User nộp lại cùng request. | Bổ sung | Must |

## 10.4. Chấm điểm AI và phân tích giọng nói

Bảng 10-4. Yêu cầu chức năng – Chấm điểm AI và phân tích giọng nói

| ID | Yêu cầu chức năng | Nguồn | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-AI-01 | Hệ thống phải kiểm tra định dạng, thời lượng và khả năng đọc file audio trước khi xử lý. | UC4/UC5 | Must |
| FR-AI-02 | Hệ thống phải gửi file audio tới STT Adapter để nhận transcript tiếng Việt. | UC5 | Must |
| FR-AI-03 | Hệ thống phải lưu transcript cùng phiên luyện tập và thông tin model STT. | UC5 | Must |
| FR-AI-04 | Hệ thống phải phát hiện âm thanh rỗng/quá nhỏ hoặc không nhận diện được và yêu cầu ghi lại. | UC5 | Must |
| FR-AI-05 | Hệ thống phải tính WPM từ transcript và thời lượng audio. | UC5 | Must |
| FR-AI-06 | Hệ thống phải nhận diện và thống kê danh sách từ đệm theo từ điển cấu hình. | UC5 | Must |
| FR-AI-07 | Hệ thống phải gửi câu hỏi, transcript (bọc làm dữ liệu), rubric theo loại câu hỏi và phiên bản prompt tới LLM Adapter, gọi LLM đúng một lần cho mỗi lần chấm. | UC5 | Must |
| FR-AI-08 | Hệ thống phải nhận kết quả LLM theo JSON schema, ép điểm tiêu chí về 1–5 và từ chối kết quả sai cấu trúc (INVALID_RESULT). | Bổ sung | Must |
| FR-AI-09 | Hệ thống phải chấm từng tiêu chí rubric (RELEVANCE, STRUCTURE, DEPTH; CORRECTNESS cho TECHNICAL) thang 1–5 và tự tính điểm tổng 0–100 theo trọng số; Delivery tính bằng code. | UC5 | Must |
| FR-AI-10 | Hệ thống phải cung cấp điểm mạnh, điểm cần cải thiện, gợi ý, trích dẫn minh chứng và câu trả lời mẫu. | UC5 | Must |
| FR-AI-11 | Hệ thống phải thể hiện trạng thái phiên PROCESSING, SCORED hoặc FAILED (kèm errorCode) qua GET /practice-sessions/{id} để client polling. | Bổ sung | Must |
| FR-AI-12 | Hệ thống phải cho phép chấm lại (evaluate/rescore) có giới hạn khi STT/LLM lỗi mà không tạo dữ liệu trùng. | UC5 | Must |
| FR-AI-13 | Hệ thống phải lưu transcript, điểm, phản hồi, speech metrics và metadata AI trong cùng phiên. | UC5 | Must |
| FR-AI-14 | Hệ thống phải trả 202 trong ≤1 giây khi nhận yêu cầu chấm, đặt phiên PROCESSING và xử lý ở worker nền. | UC5 | Must |
| FR-AI-15 | Hệ thống phải từ chối chấm câu trả lời dưới 15 từ (422 ANSWER_TOO_SHORT). | UC5 Alt 4c | Must |
| FR-AI-16 | Hệ thống phải cho phép sửa transcript và chấm lại (POST /practice-sessions/{id}/rescore) mà không gọi lại STT. | UC5 Alt 6a | Must |
| FR-AI-17 | Hệ thống phải kiểm tra trích dẫn có trong transcript, hạ điểm khi không khớp, giới hạn tổng điểm 30 khi offTopic và gắn cờ injectionSuspected. | UC5 | Must |
| FR-AI-18 | Khi khởi động, hệ thống phải đặt các phiên PROCESSING quá hạn thành FAILED với mã SERVER_RESTART. | Bổ sung | Must |

## 10.5. Nghe phản hồi TTS

Bảng 10-5. Yêu cầu chức năng – Nghe phản hồi TTS

| ID | Yêu cầu chức năng | Nguồn | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-TTS-01 | Hệ thống phải hiển thị nút Nghe AI nhận xét khi có phản hồi văn bản. | UC6 | Should |
| FR-TTS-02 | Hệ thống phải giới hạn văn bản TTS tối đa 1.000 ký tự/lần. | UC6 | Should |
| FR-TTS-03 | Hệ thống phải gửi văn bản tới TTS Adapter và nhận audio tiếng Việt. | UC6 | Should |
| FR-TTS-04 | Hệ thống phải hỗ trợ phát, tạm dừng, tiếp tục và điều chỉnh âm lượng. | UC6 | Should |
| FR-TTS-05 | Hệ thống phải giữ phản hồi văn bản khả dụng khi TTS thất bại. | UC6 | Must |
| FR-TTS-06 | Hệ thống có thể lưu cache audio TTS theo chính sách [TBD] để giảm chi phí. | Bổ sung | Could |

## 10.6. Lịch sử luyện tập

Bảng 10-6. Yêu cầu chức năng – Lịch sử luyện tập

| ID | Yêu cầu chức năng | Nguồn | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-HIST-01 | Hệ thống phải hiển thị lịch sử của User theo thời gian mới nhất. | UC7 | Must |
| FR-HIST-02 | Mỗi mục lịch sử phải có câu hỏi, ngành, ngày thực hiện và điểm tổng. | UC7 | Must |
| FR-HIST-03 | Hệ thống phải cho phép lọc lịch sử theo thời gian, ngành và khoảng điểm. | UC7 | Should |
| FR-HIST-04 | Hệ thống phải hiển thị trạng thái trống kèm hành động bắt đầu luyện tập. | UC7 | Must |
| FR-HIST-05 | Hệ thống phải hiển thị chi tiết audio, transcript, điểm từng tiêu chí, WPM, từ đệm và nhận xét. | UC7 | Must |
| FR-HIST-06 | Hệ thống phải cho phép nghe lại audio còn trong thời hạn lưu trữ. | UC7 | Must |
| FR-HIST-07 | Nếu audio không còn khả dụng, hệ thống vẫn phải hiển thị transcript và điểm. | UC7 | Must |
| FR-HIST-08 | Hệ thống phải chặn truy cập lịch sử không thuộc User hiện tại. | UC7 | Must |

## 10.7. Quản trị ngân hàng câu hỏi

Bảng 10-7. Yêu cầu chức năng – Quản trị ngân hàng câu hỏi

| ID | Yêu cầu chức năng | Nguồn | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-ADMIN-01 | Hệ thống phải chỉ cho phép Admin truy cập module quản lý câu hỏi. | UC8 | Must |
| FR-ADMIN-02 | Hệ thống phải hiển thị, tìm kiếm và lọc danh sách câu hỏi quản trị. | UC8 | Must |
| FR-ADMIN-03 | Hệ thống phải cho phép thêm câu hỏi với nội dung, ngành/vị trí, độ khó, loại câu hỏi, gợi ý trả lời, đáp án tham khảo và trạng thái. | UC8 | Must |
| FR-ADMIN-04 | Hệ thống phải kiểm tra dữ liệu bắt buộc và nội dung trùng 100% trong cùng vị trí. | UC8 | Must |
| FR-ADMIN-05 | Hệ thống phải cho phép chỉnh sửa câu hỏi, loại câu hỏi và đáp án tham khảo. | UC8 | Must |
| FR-ADMIN-06 | Hệ thống phải Soft Delete câu hỏi đã được sử dụng trong lịch sử. | UC8 | Must |
| FR-ADMIN-07 | Hệ thống phải chỉ xóa vật lý câu hỏi chưa phát sinh tham chiếu; khóa ngoại ON DELETE RESTRICT chặn xóa nhầm. | UC8 | Must |
| FR-ADMIN-08 | Hệ thống phải cho phép chuyển trạng thái Active/Hidden. | UC8 | Must |
| FR-ADMIN-09 | Hệ thống phải ghi Audit Log cho mọi thao tác thêm, sửa, xóa và đổi trạng thái. | UC8 | Must |

## 10.8. Thống kê hoạt động

Bảng 10-8. Yêu cầu chức năng – Thống kê hoạt động

| ID | Yêu cầu chức năng | Nguồn | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-ANL-01 | Hệ thống phải hiển thị tổng User, lượt luyện tập, điểm trung bình và lượt gọi API AI. | UC9 | Should |
| FR-ANL-02 | Hệ thống phải cho phép lọc thống kê theo hôm nay, tuần, tháng hoặc khoảng tùy chọn. | UC9 | Should |
| FR-ANL-03 | Hệ thống phải hiển thị số 0/trạng thái trống khi khoảng thời gian không có dữ liệu. | UC9 | Should |
| FR-ANL-04 | Hệ thống phải cho phép Admin xem số bài và lần hoạt động gần nhất của một User. | UC9 | Should |
| FR-ANL-05 | Hệ thống phải thống kê mức sử dụng API theo loại STT/LLM/TTS. | UC9 | Should |
| FR-ANL-06 | Hệ thống phải cho phép xuất báo cáo dạng CSV hoặc Excel (tham số format). | UC9 | Could |
| FR-ANL-07 | Hệ thống phải ẩn mật khẩu, token và dữ liệu nhạy cảm khỏi báo cáo. | UC9 | Must |

## 10.9. Mẫu đặc tả yêu cầu chi tiết

Bảng 10-9. Mẫu đặc tả một yêu cầu chức năng

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| ID | FR-AI-09 |
| Tên | Chấm điểm theo rubric |
| Mô tả | Hệ thống phải chấm từng tiêu chí của rubric ứng với loại câu hỏi và tự tính điểm tổng 0–100 theo trọng số. |
| Actor | User |
| Input | Câu hỏi (kèm questionType, referenceAnswer), transcript, rubric-v1.0, phiên bản prompt/model |
| Output | Điểm từng tiêu chí 1–5 kèm lý do và trích dẫn, điểm tổng 0–100, Delivery, nhận xét và khuyến nghị |
| Điều kiện trước | Transcript được tạo thành công và đáp ứng ngưỡng chất lượng |
| Luồng lỗi | LLM timeout, JSON sai cấu trúc, câu trả lời dưới 15 từ |
| Ưu tiên | Must |
| Tiêu chí chấp nhận | Kết quả có đủ tiêu chí của loại câu hỏi, điểm tổng 0–100 do server tính, trích dẫn khớp transcript và không thiếu trường bắt buộc trong JSON schema. |

# 11. YÊU CẦU GIAO DIỆN NGOÀI

## 11.1. Giao diện người dùng

Bảng 11-1. Danh sách giao diện người dùng

| ID | Màn hình | Thành phần chính | Actor |
| --- | --- | --- | --- |
| UI-01 | Đăng ký | Họ tên, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu; lỗi tại từng trường | User |
| UI-02 | Đăng nhập | Email, mật khẩu, ghi nhớ đăng nhập; liên kết Quên mật khẩu (UC2 Alt 3a) | User/Admin |
| UI-03 | User Dashboard | Điểm truy cập ngân hàng câu hỏi, lịch sử và thống kê cá nhân cơ bản | User |
| UI-04 | Danh sách câu hỏi | Tìm kiếm, bộ lọc, phân trang/chọn ngẫu nhiên | User |
| UI-05 | Màn hình ghi âm | Câu hỏi, timer, trạng thái microphone, bắt đầu/dừng/nghe lại/nộp | User |
| UI-06 | Màn hình xử lý | Trạng thái upload và chấm điểm (PROCESSING), polling mỗi 2 giây, nút Chấm lại khi FAILED | User |
| UI-07 | Kết quả | Transcript (có thể sửa), điểm tổng, điểm từng tiêu chí rubric, WPM, từ đệm, nhận xét và TTS | User |
| UI-08 | Lịch sử/Chi tiết | Danh sách, bộ lọc, audio, transcript và kết quả | User |
| UI-09 | Admin Dashboard | Số liệu tổng quan, bộ lọc thời gian và mức dùng API | Admin |
| UI-10 | Quản lý câu hỏi | Bảng dữ liệu, biểu mẫu CRUD, xác nhận xóa/ẩn và trạng thái | Admin |
| UI-11 | Quên / đặt lại mật khẩu | Nhập email; nhập mật khẩu mới từ link trong email; thông báo kết quả | User/Admin |

## 11.2. Giao diện phần mềm

Bảng 11-2. Giao diện phần mềm

| ID | Kết nối | Định dạng/Quy tắc | Xác thực/Provider |
| --- | --- | --- | --- |
| IF-API-01 | Frontend ↔ Backend | HTTPS REST; JSON; multipart/form-data cho audio | JWT Bearer, hạn 24 giờ |
| IF-STT-01 | Backend ↔ STT | Audio + cấu hình ngôn ngữ; trả transcript và metadata | Gemini |
| IF-LLM-01 | Question + transcript + rubric theo loại câu hỏi; trả JSON schema | Question + transcript + rubric; trả JSON schema | Gemini |
| IF-TTS-01 | Backend ↔ TTS | Text ≤1.000 ký tự; trả audio stream/file | FPT.AI |
| IF-STORE-01 | Backend ↔ Object Storage | Upload/download audio; URL có thời hạn | AWS S3 |
| IF-MAIL-01 | Backend ↔ SMTP | Gửi email đặt lại mật khẩu (link chứa token) | SMTP, thông tin trong biến môi trường |

## 11.3. Giao diện phần cứng

- Microphone để thu âm; trình duyệt phải báo rõ trạng thái quyền truy cập.

- Loa hoặc tai nghe để nghe lại bản ghi và phản hồi TTS.

- Không yêu cầu phần cứng chuyên dụng ngoài thiết bị có trình duyệt hiện đại.

# 12. YÊU CẦU DỮ LIỆU

Bảng 12-1. Mô hình dữ liệu (8 bảng CSDL)

| Bảng (CSDL) | Cột chính | Quy tắc dữ liệu |
| --- | --- | --- |
| users | id (uuid), full_name, email, password_hash, role, status, failed_login_count, locked_until, created_at | Email unique không phân biệt hoa thường; role CANDIDATE/ADMIN; không trả password_hash qua API |
| questions | id, content, industry, position, level, question_type, answer_hint, reference_answer, status, created_by, created_at | Xóa mềm bằng status HIDDEN; reference_answer chỉ ADMIN xem |
| practice_sessions | id, user_id, question_id, status, audio_key, duration_sec, total_score, feedback, error_code, started_at, submitted_at, processing_started_at, completed_at | Trạng thái CREATED → UPLOADED → PROCESSING → SCORED/FAILED; không lưu URL công khai |
| score_results | id, session_id, transcript, question_type, total_score, content_score, off_topic, injection_suspected, wpm, filler_count, filler_rate, delivery_score, feedback_text, sample_answer, tts_audio_key, rubric_version, prompt_version, model_version, filler_list_version | Mỗi phiên một kết quả mới nhất; lưu phiên bản rubric/prompt/model |
| score_criteria | id, result_id, code, score (1–5), weight, reasoning, quote, quote_invalid | UNIQUE (result_id, code); CHECK score 1–5 |
| api_usages | id, session_id, provider (STT/LLM/TTS), called_at, latency_ms, usage_unit, estimated_cost | Không lưu secret/API key |
| audit_logs | id, admin_id, action, entity_type, entity_id, created_at | Ghi mọi thao tác thêm/sửa/xóa câu hỏi của Admin |
| password_reset_tokens | id, user_id, token_hash, expires_at, used_at, created_at | Chỉ lưu SHA-256 của token; dùng một lần; hạn 30 phút |

## 12.1. Quan hệ dữ liệu

Bảng 12-2. Quan hệ dữ liệu logic

| Quan hệ | Mô tả |
| --- | --- |
| users 1–N practice_sessions | Một User có nhiều phiên luyện tập (ON DELETE RESTRICT). |
| questions 1–N practice_sessions | Một câu hỏi dùng trong nhiều phiên; vì vậy xóa mềm (RESTRICT). |
| practice_sessions 1–1 score_results | Mỗi phiên có một kết quả mới nhất (UNIQUE session_id); xóa phiên xóa kết quả (CASCADE). |
| score_results 1–N score_criteria | Điểm từng tiêu chí rubric của kết quả (UNIQUE result_id, code). |
| practice_sessions 1–N api_usages | Nhật ký gọi STT/LLM/TTS theo phiên (CASCADE). |
| users 1–N audit_logs | Thao tác quản trị của Admin (RESTRICT). |
| users 1–N password_reset_tokens | Token đặt lại mật khẩu của người dùng (CASCADE). |

## 12.2. Lưu trữ và vòng đời dữ liệu

Bảng 12-3. Quy tắc lưu trữ dữ liệu

| ID | Yêu cầu |
| --- | --- |
| DR-01 | Lịch sử luyện tập được lưu tối thiểu 6 tháng. |
| DR-02 | Audio ghi âm được dọn sau 6 tháng bằng S3 lifecycle (đồng thời đặt audio_key = NULL); transcript và kết quả giữ theo lịch sử luyện tập. |
| DR-03 | Audio chỉ được truy cập bằng cơ chế có xác thực hoặc URL có thời hạn. |
| DR-04 | User có quyền xem dữ liệu của mình; quyền xóa/xuất dữ liệu cá nhân chưa chốt [TBD]. |
| DR-05 | Câu hỏi được tham chiếu bởi lịch sử không bị xóa vật lý. |
| DR-06 | Dữ liệu gửi bên thứ ba phải tối thiểu hóa và tuân theo điều khoản provider đã chọn. |
| DR-07 | Backup, RPO và RTO phải được chốt trước khi deploy production [TBD]. |

# 13. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

## 13.1. Hiệu năng

Bảng 13-1. NFR – Hiệu năng

| ID | Yêu cầu phi chức năng | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| NFR-PERF-01 | 95% request đăng nhập phản hồi trong ≤1 giây, không tính độ trễ mạng phía người dùng. | Must |
| NFR-PERF-02 | 95% request đăng ký phản hồi trong ≤1,5 giây. | Must |
| NFR-PERF-03 | 95% request danh sách lịch sử phản hồi trong ≤1 giây với tối đa 1.000 bản ghi/User. | Must |
| NFR-PERF-04 | 95% thao tác CRUD câu hỏi phản hồi trong ≤1 giây, không tính upload. | Must |
| NFR-PERF-05 | Dashboard quản trị phản hồi trong ≤2 giây với bộ dữ liệu kiểm thử [TBD]. | Should |
| NFR-PERF-06 | API evaluate/rescore phản hồi 202 trong ≤1 giây; từ lúc nộp đến SCORED ≤12 giây trong điều kiện audio ≤3 phút (đo 14 mẫu 10–131 giây); cần đo lại p95 khi triển khai. | Must |
| NFR-PERF-07 | TTS bắt đầu trả audio trong ≤2 giây với văn bản ≤1.000 ký tự trong điều kiện kiểm thử [TBD]. | Should |
| NFR-PERF-08 | Client polling trạng thái mỗi 2 giây; request polling phản hồi ≤1 giây. | Must |

## 13.2. Bảo mật và riêng tư

Bảng 13-2. NFR – Bảo mật và riêng tư

| ID | Yêu cầu phi chức năng | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| NFR-SEC-01 | Mật khẩu phải hash bằng BCrypt hoặc Argon2 với tham số cấu hình an toàn. | Must |
| NFR-SEC-02 | Mọi kết nối ngoài localhost phải sử dụng HTTPS/TLS. | Must |
| NFR-SEC-03 | Hệ thống phải thực thi RBAC ở Backend, không chỉ ẩn nút trên giao diện. | Must |
| NFR-SEC-04 | Hệ thống phải chống truy cập lịch sử bằng cách thay đổi ID (IDOR). | Must |
| NFR-SEC-05 | Hệ thống phải khóa tài khoản 15 phút sau 5 lần đăng nhập sai và bảo vệ token khỏi rò rỉ. | Must |
| NFR-SEC-06 | Hệ thống phải validate MIME, phần mở rộng, dung lượng và thời lượng audio upload. | Must |
| NFR-SEC-07 | API key/secret không được lưu trong source code hoặc gửi xuống Frontend. | Must |
| NFR-SEC-08 | Hệ thống phải áp dụng biện pháp phù hợp chống SQL Injection, XSS và CSRF. | Must |
| NFR-SEC-09 | Thao tác Admin phải có Audit Log gồm actor, thời gian, hành động và đối tượng. | Must |
| NFR-SEC-10 | Log không được chứa mật khẩu, token đầy đủ hoặc nội dung nhạy cảm không cần thiết. | Must |
| NFR-SEC-11 | Token đặt lại mật khẩu chỉ lưu dạng băm, dùng một lần, hạn 30 phút; API quên mật khẩu không lộ việc email có tồn tại. | Must |

## 13.3. Tin cậy và khả dụng

Bảng 13-3. NFR – Tin cậy và khả dụng

| ID | Yêu cầu phi chức năng | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| NFR-REL-01 | Request nộp câu trả lời phải có idempotency để không tạo hai kết quả. | Must |
| NFR-REL-02 | Timeout bên thứ ba không được làm mất bản ghi phiên đã nhận; phiên PROCESSING quá hạn khi khởi động lại được đặt FAILED (SERVER_RESTART). | Must |
| NFR-REL-03 | Retry lỗi tạm thời phải có giới hạn và backoff; số lần [TBD]. | Must |
| NFR-REL-04 | Mọi lỗi STT/LLM/TTS phải được ghi log với correlation ID. | Must |
| NFR-REL-05 | Khi TTS lỗi, phản hồi văn bản vẫn phải khả dụng. | Must |
| NFR-REL-06 | Khi audio lịch sử hết hạn, transcript và điểm vẫn phải hiển thị. | Must |

## 13.4. Khả dụng và tương thích

Bảng 13-4. NFR – Khả dụng và tương thích

| ID | Yêu cầu phi chức năng | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| NFR-USA-01 | Giao diện phải responsive ở desktop và mobile web; breakpoint [TBD]. | Must |
| NFR-USA-02 | Toàn bộ nhãn và thông báo Release 1 phải hiển thị đúng tiếng Việt có dấu. | Must |
| NFR-USA-03 | Thông báo lỗi phải nêu nguyên nhân có thể hiểu và hành động tiếp theo. | Must |
| NFR-USA-04 | Màn hình ghi âm phải hiển thị rõ trạng thái microphone, ghi âm và upload. | Must |
| NFR-USA-05 | Hệ thống phải hoạt động trên Chrome, Edge, Firefox phiên bản tối thiểu [TBD]. | Must |
| NFR-USA-06 | Các thao tác chính phải hỗ trợ bàn phím và focus hiển thị rõ. | Should |
| NFR-USA-07 | Màu sắc không được là tín hiệu duy nhất cho trạng thái lỗi/thành công. | Should |

## 13.5. Bảo trì và vận hành

Bảng 13-5. NFR – Bảo trì và vận hành

| ID | Yêu cầu phi chức năng | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| NFR-MNT-01 | Backend phải tổ chức Controller–Service–Repository; adapter AI, Mail và lưu trữ tách riêng. | Must |
| NFR-MNT-02 | Mỗi kết quả phải lưu phiên bản model, prompt và rubric. | Must |
| NFR-MNT-03 | Cấu hình endpoint, timeout, quota và API key phải tách khỏi source code. | Must |
| NFR-MNT-04 | API phải có tài liệu OpenAPI cập nhật theo phiên bản (hiện v0.2.0, 23 endpoint). | Must |
| NFR-MNT-05 | Các API/service chính phải có Unit Test và Integration Test theo ngưỡng coverage [TBD]. | Must |
| NFR-MNT-06 | Hệ thống phải có health check và log tập trung cho các thành phần chính. | Should |
| NFR-MNT-07 | Schema CSDL phải quản lý bằng migration Flyway; Hibernate chỉ validate (ddl-auto = validate). | Must |

# 14. YÊU CẦU ĐẶC THÙ AI

Bảng 14-1. Yêu cầu đặc thù AI

| ID | Yêu cầu AI | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| AIR-01 | Mỗi kết quả phải truy vết được nhà cung cấp, model, prompt và rubric version. | Must |
| AIR-02 | LLM phải trả kết quả theo JSON schema có version; Backend phải validate trước khi lưu. | Must |
| AIR-03 | Điểm AI phải kèm giải thích, điểm mạnh và điểm cần cải thiện; không chỉ trả một số điểm. | Must |
| AIR-04 | Kết quả phải hiển thị tuyên bố đây là công cụ hỗ trợ luyện tập, không phải quyết định tuyển dụng. | Must |
| AIR-05 | Chỉ tiêu STT phải đo bằng WER trên bộ audio tiếng Việt có mô tả người nói và tạp âm. | Must |
| AIR-06 | Mục tiêu ban đầu là WER ≤15% trong môi trường ít tạp âm; bộ kiểm thử và cỡ mẫu [TBD]. | Must |
| AIR-07 | Độ ổn định và độ chính xác chấm điểm phải được đo bằng QWK, Spearman, MAE so với người chấm và độ lặp lại (chạy cùng input 5 lần) theo Rubric mục 7. | Should |
| AIR-08 | Từ điển từ đệm tiếng Việt và công thức WPM phải có version để tái lập kết quả. | Must |
| AIR-09 | Không suy diễn đặc điểm nhạy cảm hoặc trạng thái tâm lý từ giọng nói. | Must |
| AIR-10 | Chỉ số “độ tự tin” chỉ được triển khai sau khi chốt định nghĩa, phương pháp đo, dữ liệu kiểm thử và ngưỡng chấp nhận; nếu chưa chốt thì ngoài MVP. | Must |
| AIR-11 | Dữ liệu gửi provider phải được tối thiểu hóa; chính sách dùng dữ liệu để huấn luyện của provider phải được rà soát. | Must |
| AIR-12 | Prompt/rubric mới phải được kiểm thử hồi quy trước khi phát hành. | Should |
| AIR-13 | Transcript phải được bọc làm dữ liệu khi gửi LLM; hệ thống ép điểm tiêu chí về 1–5, tổng điểm do server tính; không tin điểm tổng hay lệnh nằm trong câu trả lời. | Must |
| AIR-14 | Mọi điểm tiêu chí từ 3 trở lên phải kèm trích dẫn nguyên văn có trong transcript; trích dẫn không khớp bị hạ điểm. | Must |

## 14.1. Kế hoạch đánh giá AI

Bảng 14-2. Kế hoạch đánh giá AI

| Hạng mục | Chỉ số | Dữ liệu kiểm thử | Ngưỡng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | WER | Bộ audio tiếng Việt có transcript chuẩn | WER ≤15% trong điều kiện ít tạp âm | Cỡ mẫu, vùng miền [TBD] |
| Rubric scoring | QWK, Spearman, MAE so với người chấm | 100–150 câu trả lời, ≥2 người chấm cùng rubric | QWK khoảng 0,6–0,7 | Theo dõi ở DLPVXVTHA-129; cần quy trình xử lý bất đồng |
| Ổn định LLM | Độ lệch khi chạy lặp | Mỗi mẫu chạy N lần cùng cấu hình | [TBD] | Cố định temperature/seed nếu provider hỗ trợ |
| Filler words | Precision/Recall | Transcript gán nhãn từ đệm | [TBD] | Từ điển theo ngữ cảnh |
| Latency | p50/p95 | Audio theo nhóm thời lượng 30/60/180 giây | API ≤1 giây; tới SCORED ≤12 giây | Tách thời gian STT và LLM; đã đo 14 mẫu |

# 15. MA TRẬN TRUY VẾT YÊU CẦU

Bảng 15-1. Ma trận truy vết cấp cao

| Mục tiêu | BRQ | Yêu cầu hệ thống | Use Case | Activity | Test Case |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BO-01 | BRQ-01 | FR-AUTH-05–13; FR-QUES-01–08; FR-REC-01–10 | UC2–UC4 | AD-UC2–UC4 | TC-AUTH/QUES/REC |
| BO-02 | BRQ-02/03/09 | FR-AI-01–18 | UC5 | AD-UC5 | TC-AI-01–12 |
| BO-03 | BRQ-03 | FR-AI-05,06,09,10 | UC5 | AD-UC5 | TC-SPEECH-01–05 |
| BO-04 | BRQ-04/10 | FR-HIST-01–08 | UC7 | AD-UC7 | TC-HIST-01–08 |
| BO-05 | BRQ-05 | FR-ADMIN-01–09 | UC8 | AD-UC8 | TC-ADMIN-01–10 |
| BO-06 | BRQ-06 | FR-ANL-01–07 | UC9 | AD-UC9 | TC-ANL-01–07 |
| BO-07 | BRQ-07 | FR-QUES/AI/TTS; NFR-USA-02 | UC3–UC6 | AD-UC3–UC6 | TC-I18N-01–03 |
| BO-08 | BRQ-11 | CMP-05–07; NFR-MNT-01–03; AIR-01 | UC5–UC6 | AD-UC5–UC6 | TC-ADAPTER-01–04 |
| — | BRQ-08 | FR-TTS-01–06 | UC6 | AD-UC6 | TC-TTS-01–06 |
| — | BRQ-13 | FR-AUTH-11–13 | UC2 (Alt 3a, 3b) | AD-UC2b | TC-AUTH |
| — | BRQ-12 | AIR-03, AIR-04, AIR-09 | UC5 | AD-UC5 | TC-AI-SAFE-01–03 |

Trạng thái truy vết: mã Activity Diagram theo tên trang trong ActivityDiagram.drawio.xml (AD-UC1–UC9, AD-UC2b); mã Test Case vẫn là mã dự kiến, cập nhật khi hoàn thiện test specification.

# 16. 
      TIÊU CHÍ NGHIỆM THU VÀ VẤN ĐỀ MỞ

## 16.1. Tiêu chí nghiệm thu MVP

Bảng 16-1. Tiêu chí nghiệm thu MVP

| ID | Tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | User đăng ký, đăng nhập, đăng xuất và không truy cập được tài nguyên Admin. |
| AC-02 | User chọn câu hỏi Active, ghi âm 10 giây–3 phút, nghe lại và nộp thành công. |
| AC-03 | Một lần nộp tạo đúng một phiên; hệ thống trả 202, hiển thị trạng thái xử lý và client polling tới SCORED hoặc FAILED. |
| AC-04 | Kết quả có transcript, điểm tổng, điểm từng tiêu chí rubric, WPM, từ đệm và gợi ý. |
| AC-05 | User xem được lịch sử của mình và bị chặn khi truy cập lịch sử người khác. |
| AC-06 | Admin thêm, sửa, ẩn/xóa câu hỏi đúng quy tắc và có Audit Log. |
| AC-07 | Các chỉ tiêu hiệu năng/bảo mật Must được kiểm thử theo môi trường được chốt. |
| AC-08 | Kết quả AI lưu đủ metadata model/prompt/rubric; WER và scoring được đánh giá trên bộ test. |
| AC-09 | TTS nếu chưa triển khai không làm ảnh hưởng luồng xem phản hồi văn bản. |
| AC-10 | Tài liệu API, DB, UML và test case được cập nhật tương ứng với baseline SRS. |
| AC-11 | User quên mật khẩu đặt lại được qua email; token sai hoặc hết hạn bị từ chối; tài khoản bị khóa tự mở sau 15 phút hoặc khi đặt lại mật khẩu. |

## 16.2. Danh sách quyết định/TBD cần chốt

Bảng 16-2. Nhật ký TBD

| ID | Nội dung | Chủ trì | Hạn chốt | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TBD-01 | Tên học phần, MSSV, GVHD và thông tin trang bìa | Nhóm/GVHD | Trước khi nộp | Open |
| TBD-02 | Frontend: React (Vite) – đã chốt | Tech Lead | Tuần 3 | Closed |
| TBD-03 | Database: PostgreSQL – đã chốt | Backend Lead | Tuần 3 | Closed |
| TBD-04 | Cơ chế xác thực: JWT (24 giờ, claim role) – đã chốt | Backend Lead | Tuần 3 | Closed |
| TBD-05 | STT: Gemini – đã chốt | AI Lead | Cuối tuần 2 | Closed |
| TBD-06 | LLM: Gemini; JSON schema theo Rubric mục 6 – đã chốt | AI Lead | Cuối tuần 2 | Closed |
| TBD-07 | TTS: FPT.AI – đã chốt; chính sách cache TTS để sau | AI Lead | Tuần 4 | Closed |
| TBD-08 | Object Storage: AWS S3; audio dọn sau 6 tháng – đã chốt | Backend/DevOps | Tuần 3 | Closed |
| TBD-09 | Chính sách xóa/xuất dữ liệu User | Product/GVHD | Trước baseline | Open |
| TBD-10 | Bộ audio kiểm thử WER: cỡ mẫu, vùng miền, tạp âm | AI/QA | Tuần 4 | Open |
| TBD-11 | Ngưỡng QWK/độ ổn định LLM: đo theo DLPVXVTHA-129 | AI/QA | Tuần 5 | Open |
| TBD-12 | Chỉ số “độ tự tin”: ngoài MVP – đã chốt | AI/GVHD | Trước khi đưa vào scope | Closed |
| TBD-13 | Phiên bản trình duyệt tối thiểu và breakpoint responsive | Frontend/QA | Tuần 4 | Open |
| TBD-14 | RPO/RTO, backup, retry và timeout cụ thể | DevOps/Backend | Trước deploy | Open |
| TBD-15 | Activity Diagram theo ActivityDiagram.drawio.xml; Test Case ID chính thức còn mở | BA/QA | Trước v1.0 | Open |
| TBD-16 | Khóa tài khoản 15 phút; token đặt lại mật khẩu 30 phút | Nhóm | 13/10/2026 | Closed |
| TBD-17 | Nơi lưu PostgreSQL: Render managed; gói miễn phí có thời hạn cần nâng gói hoặc chuyển nhà cung cấp | DevOps | Trước bảo vệ cuối kỳ | Open |

PHỤ LỤC

USE CASE CATALOG & TEST INDEX

PHỤ LỤC A – DANH MỤC USE CASE

Bảng A-1. Danh mục Use Case

| UC | Tên | Actor | Ưu tiên | Kết quả chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC1 | Đăng ký tài khoản | User | Must | Tạo tài khoản và chuyển tới đăng nhập |
| UC2 | Đăng nhập | User/Admin | Must | Tạo phiên và chuyển Dashboard theo vai trò |
| UC2b | Quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu | User/Admin | Must | Đặt lại mật khẩu qua email, mở khóa tài khoản |
| UC3 | Chọn câu hỏi phỏng vấn | User | Must | Chọn câu hỏi và khởi tạo phiên luyện tập |
| UC4 | Ghi âm câu trả lời | User | Must | Upload audio hợp lệ để chấm điểm |
| UC5 | Nhận kết quả chấm điểm AI | User/STT/LLM | Must | Lưu và hiển thị transcript, điểm, metrics |
| UC6 | Nghe phản hồi bằng giọng nói | User/TTS | Should | Phát audio nhận xét, có fallback văn bản |
| UC7 | Xem lịch sử luyện tập | User | Must | Xem danh sách và chi tiết lịch sử cá nhân |
| UC8 | Quản lý ngân hàng câu hỏi | Admin | Must | CRUD/ẩn câu hỏi và ghi Audit Log |
| UC9 | Theo dõi hoạt động người dùng | Admin | Should | Dashboard và báo cáo sử dụng |

PHỤ LỤC B – CHỈ MỤC TEST CASE DỰ KIẾN

Bảng B-1. Chỉ mục Test Case dự kiến

| Nhóm | Phạm vi kiểm thử | Yêu cầu liên quan |
| --- | --- | --- |
| TC-AUTH | Đăng ký, đăng nhập, khóa tạm, phân quyền, đăng xuất | FR-AUTH-01–13 |
| TC-QUES | Danh sách, lọc, tìm kiếm, trạng thái trống, chọn câu hỏi | FR-QUES-01–08 |
| TC-REC | Quyền microphone, timer, giới hạn thời lượng, nghe lại, upload | FR-REC-01–10 |
| TC-AI | STT, transcript, WPM, từ đệm, rubric, bất đồng bộ/polling, retry, idempotency, chống injection | FR-AI-01–18; AIR |
| TC-TTS | Giới hạn text, playback và fallback | FR-TTS-01–06 |
| TC-HIST | Danh sách, lọc, chi tiết, audio hết hạn, kiểm soát quyền | FR-HIST-01–08 |
| TC-ADMIN | CRUD, duplicate, Soft Delete, Audit Log | FR-ADMIN-01–09 |
| TC-ANL | Dashboard, bộ lọc, zero-state, export và privacy | FR-ANL-01–07 |
| TC-NFR | Hiệu năng, bảo mật, tương thích và khả dụng | NFR-PERF/SEC/REL/USA/MNT |

PHỤ LỤC C – TRẠNG THÁI HOÀN THIỆN BẢN V1.0

- Đã chốt công nghệ, API, CSDL, khóa tài khoản và token; còn mở các mục Open trong Bảng 16-2.

- Activity, Sequence, Class, API và CSDL đã đối chiếu (xem Doi_Chieu_Thiet_Ke.md); Test Case ID còn dự kiến.

- NFR hiệu năng AI đã đo sơ bộ 14 mẫu; cần đo lại khi triển khai production.

- Các FR đã rà soát để mỗi yêu cầu một hành vi, có thể kiểm thử.

- Chờ giảng viên hướng dẫn phê duyệt và bổ sung thông tin trang bìa.

- Mục lục đã cập nhật theo bản v1.0; kiểm tra lại trước khi xuất PDF nộp bài.